

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕМЕЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Филино

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 04.08.2021 г. № 41**

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области до 2025 года

В соответствии со [статьей 13](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9A55ADAC751BCAC9C72D7EF34FD9E55A0841A5FF4A834BF5027B39932AD0D4A96B12ED2938FF9LAM) Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9A55ADCC455BCAC9C72D7EF34FD9E55B2844253F1AE2BB40C68F5CC3DFALCM) от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях предотвращения массового распространения на территории Семейкинского сельского поселения сорного растения - борщевика Сосновского (далее - борщевик Сосновского), администрация Семейкинского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить [План](#P46) мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области до 2025 года (далее - План мероприятий) (прилагается).

2. Привлечь к предотвращению массового распространения на территории Семейкинского сельского поселения борщевика Сосновского собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, на территории которых выявлен факт его произрастания.

3. Обеспечить выполнение пунктов Плана мероприятий в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Семейкинского сельского поселения Гордееву И.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Семейкинского сельского поселения и разместить на сайте администрации Семейкинского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Семейкинского сельского поселения А.В. Воробьев**

Приложение

к постановлению администрации

Семейкинского сельского поселения

Шуйского муниципального района

от 04.08.2021 № 41

План мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского

на территории Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов | | | | | |
| 1.1. | Обследование территорий, на которых произрастает борщевик Сосновского | 7,0 | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Администрация Семейкинского сельского поселения |
| 1.2. | Информационная работа с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями о необходимых мерах по предотвращению распространения борщевика Сосновского | - | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации | Администрация Семейкинского сельского поселения |
| 1.3. | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | 1,0 | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли;  скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | Администрация Семейкинского сельского поселения собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского (далее - землепользователи) |
| 1.4. | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского | 6,0 | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 [N 2](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9AA56D1C758BCAC9C72D7EF34FD9E55B2844253F1AE2BB40C68F5CC3DFALCM) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и от 02.12.2020 [N 40](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9AA51DEC050BCAC9C72D7EF34FD9E55B2844253F1AE2BB40C68F5CC3DFALCM) "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" | Администрация Семейкинского сельского поселения, землепользователи |
| 1.5. | Предоставление в Администрацию Шуйского муниципального района Ивановской области информации о ходе реализации [пунктов 1.1](#P63) - [1.4](#P82) настоящего Плана | - | ежегодно: за первое полугодие - в срок до 10 июля текущего года;  за год - в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | Администрация Семейкинского сельского поселения |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | |
| 2.1. | Обследование территорий, на которых произрастает борщевик Сосновского | 20,0 | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского, картографических материалов | Администрация Семейкинского сельского поселения сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители) (по согласованию). |
| 2.2. | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | 10,0 | ежегодно, в течение 2 квартала текущего года | срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков | Администрация Семейкинского сельского поселения |
| 2.3. | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского | 10,0 | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 [N 2](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9AA56D1C758BCAC9C72D7EF34FD9E55B2844253F1AE2BB40C68F5CC3DFALCM) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и от 02.12.2020 [N 40](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9AA51DEC050BCAC9C72D7EF34FD9E55B2844253F1AE2BB40C68F5CC3DFALCM) "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" | Администрация Семейкинского сельского поселения |
| 2.4. | Предоставление в Администрацию Шуйского муниципального района Ивановской области информации о ходе реализации [пунктов 2.1](#P96) - [2.3](#P108) настоящего Плана | - | ежегодно: за первое полугодие - в срок до 10 июля текущего года;  за год - в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | Администрация Семейкинского сельского поселения |