Извещение

о проведении запроса котировок

Администрация Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области проводит размещение муниципального заказа способом запроса котировок цен на право заключения муниципального контракта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в д.Семейкино».

1.Муниципальный Заказчик:

Администрация Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области

Адрес: 155906, Ивановская область, Шуйский район, д. Филино, ул. Фабричная, д. 37

Тел. (49351) 3-38-33, факс 3-38-33

E-mail:  semeikino@yandex.ru

2.Предмет контракта:

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в д.Семейкино»

3.Специализированная организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов»

Местонахождение/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17

Контактный телефон: +7(4932) 47- 15 -10, 42-39-67

Адрес электронной почты: a.ogii@cfo-kia.ru

4.Источник финансирования заказа: за счет средств областного бюджета и местного бюджета.

5.Форма котировочной заявки, в том числе, подаваемой в форме электронного документа: подается в соответствии с Приложением №2 к настоящему извещению. Условия исполнения контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

6.Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: работы по ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, качественно в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему извещению), с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, а именно:

- Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последними изменениями);

- Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (с последними изменениями);

-Приказа Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 149 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам»

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» утв. Постановлением Госстроя СССР от 17 дек. 1985г.

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221)

- ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог утв. Минавтодором РСФСР 29 июня 1988г.

- отраслевого методического документа Письма Министерства Транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»,

- и иных норм действующего законодательства, регулирующего порядок и требования к производству работ по ремонту автомобильных дорог.

Объем выполняемых работ: указан в Техническом задании (Приложение № 1 к извещению).

7.Требования к качеству, техническим характеристикам работ:

качество выполнения  работ должно соответствовать  действующим нормам и техническим условиям, требованиями ГОСТ, СНиП;

- недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации должны быть своевременно устранены.

8.Требования к безопасности работ: В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдение вышеуказанных правил.

9.Требования к результатам работ: результат работ должен быть в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению), условиями проекта муниципального контракта. Результат должен удовлетворять потребностям Заказчика в полном объеме.

10.Требования к гарантийному сроку на выполненные работы: гарантийный срок составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2). Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в установленные Заказчиком сроки.

11. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: не установлены.

12. Место выполнения работ: Ивановская область, Шуйский район, д. Семейкино.

13. Срок выполнения работ: до 14 июня 2013 г.

14. Максимальная цена контракта: 365 681,00 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль, 00 копеек.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора): локальная смета (приложенный файл к настоящему извещению).

15. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена контракта формируется с учетом налогов, в том числе НДС, стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного действующим законодательством: цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

16.Место, срок подачи котировочных заявок: Котировочная заявка подается в письменной форме и должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью по адресу:153000, г.Иваново, ул. Степанова, д.17 в рабочие дни с «9-00» до «17-00» часов (перерыв на обед с «12-00» до «13-00» часов).

Котировочные заявки, поданные в форме электронного документы должны быть отправлены на специальный адрес электронной почты: a.ogii@cfo-kia.ru. Заявки, поданные на другой адрес электронной почты, (в том числе на контактный адрес заказчика) не рассматриваются.

Заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью участника, выданной в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (с изменениями и дополнениями) электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;

подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе.

Дата начала подачи котировочных заявок: _______ 2013 года с 10 час. 00 мин.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: _______ 2013 года до 09 час. 30 мин.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

17.Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата по контракту будет осуществляться в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика. Авансирование не предусмотрено.

Цена контракта фиксирована на весь срок действия контракта.

Расчет за выполненные работы производится единовременным платежом в течение 15 банковских дней на основании выставленной Подрядчиком справки о стоимости работ (по форме КС-3), оформленной на основании акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику).

18.Срок подписания муниципального контракта с Победителем: Не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней.

19.Муниципальным заказчиком установлено дополнительное требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в д.Семейкино»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На ед. изм. | Общее |
| с. Семейкино, S=4782 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания |  | 1,981046 |
|  | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 62,27 | 141,86369 |
|  | Средний разряд работы |  | 2,4 |  |
|  | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 45 | 111,43384 |
|  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,11 | 2,7487 |
|  | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,39 | 10,87099 |
|  | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 4,22 | 10,45002 |
|  | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 8,17 | 20,23143 |
|  | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 23,37 | 57,87131 |
|  | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,74 | 9,26139 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 11,5 | 22,78203 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 55 | 108,95753 |
|  | Вода | м3 | 25 | 49,52615 |

| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По |  | Семейкинское сельское поселение |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |
| 1 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала |  | 1000 м2 площади основания | 1,981046 |
|  | 1/1,981046 |  |  |  |

Выполнение работ по ремонту должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, качественно (в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, требованиями ГОСТ, СНиП) с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, а именно:

- Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последними изменениями);

- Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (с последними изменениями);

-Приказа Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 149 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам»

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» утв. Постановлением Госстроя СССР от 17 дек. 1985г.

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221)

- ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог утв. Минавтодором РСФСР 29 июня 1988г.

- отраслевого методического документа Письма Министерства Транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»,

- и иных норм действующего законодательства, регулирующего порядок и требования к производству работ по ремонту автомобильных дорог.

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдение вышеуказанных правил.

На бланке организации                                                                                                    Приложение № 2 к

извещению о проведении

(при его наличии)                                                                                                              запроса котировок

В Администрацию Семейкинского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2013 г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ___________  на право заключения муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах.

Согласны выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в д.Семейкино.

| Место выполнения работ | Наименование затрат | Общее количество | Сроки выполнения работ | Стоимость выполнения работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, включая требования, содержащиеся в приложениях к извещению о проведении запроса котировок.

| Для юридического лица | Для физического лица |
| --- | --- |
| Наименование | ФИО |
| Место нахождения | Место жительства |
| Банковские реквизиты | Банковские реквизиты |
| ИНН/КПП | Контактный телефон* |
| Контактный телефон* | Контактное лицо* |
| Контактное лицо* | Факс* |
| ФИО руководителя* | E-mail* |
| Факс* | ИНН/КПП |
| E-mail* |  |

- *указанные сведения участники заполняют по своему усмотрению.

  - Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и осуществить работы определенные Техническим заданием в  Приложении №  1 к извещению о проведении запроса котировок № __________________.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен

_____________________________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

Цена работ:_________________________________________________________________________

Сведения о включенных в цену работ расходах:________________________________________

_________________________________________________________________________________.

К настоящей котировочной заявке прилагается ___________________ на ________ стр.

________________                        _______________________	         М.П.         ________________

Руководитель 		                     подпись                                		         Ф.И.О.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ №  ___

_____________                                                                                                     « ___» __________  2013 г.

Администрация Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Семейкинского сельского поселения Кузьминой Веры Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________ действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  № _________от __________2013 г.,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на ____________________________________

1.2. Техническое задание на _________________________ указано в Приложение № 1 к контракту и является его неотъемлемой частью.

1.3. Место выполнения работ: Ивановская область, Шуйский район, д. Семейкино.

1.4. Срок выполнения работ: до 14 июня 2013 г.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ от ________,  составляет __________________________________ рублей, в том числе НДС_____ (в зависимости от системы налогообложения, применяемой Подрядчиком).

Цена контракта формируется с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС, стоимости транспортных расходов (расходы на перевозку рабочих специалистов до места выполнения работ, расходы на аренду оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), накладных расходов, страхование и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по муниципальному контракту.

- Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.2. Форма и порядок оплаты: Оплата по контракту будет осуществляться в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика. Авансирование не предусмотрено.

Цена контракта фиксирована на весь срок действия контракта.

Расчет за выполненные работы производится единовременным платежом в течение 15 банковских дней на основании выставленной Подрядчиком справки о стоимости работ (по форме КС-3), оформленной на основании акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в соответствии с Техническим заданием. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями выполнения контракта, сметной документацией, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, действующими в Российской Федерации, в соответствии с требованиями:

-Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последними изменениями);

- Приказа Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. N 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам»,

- Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (с последними изменениями);

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» утв. Постановлением Госстроя СССР от 17 дек. 1985г.

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221)

- отраслевого методического документа Письма Министерства Транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»,

- и иных норм действующего законодательства, регулирующего порядок и требования к производству работ по ремонту.

3.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

3.1.3. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.

3.1.4. Устранять за свой счет недостатки и неточности в своей работе, обнаруженные Заказчиком, как в процессе выполнения работ, так и в момент конечной сдачи - приемки результатов работ, а также в период гарантийного срока. Недостатки фиксируются в акте и устраняются Подрядчиком в семидневный срок.

3.1.5. После производства работ привести прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние. Осуществлять вывозку отходов и мусора в специально отведенные места, предназначенные для размещения таких отходов. Не допускать складирование данных отходов.

3.1.6. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством РФ.

3.2.Подрядчик имеет право:

3.2.1.Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала.

3.3.  Заказчик  обязан:

3.3.1. В сроки и в порядке, установленные настоящим контрактом, с участием Подрядчика проверить и осуществить приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

3.3.2. При наличии оснований, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

3.3.3. Оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в пределах цены контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего контракта;

3.4.2. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком  выявленных недостатков в работе;

3.4.3. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту.

3.4.4. Привлекать независимых экспертов к приемке работ для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным контрактом.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

4.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами;

-своевременное и безвозмездное устранение недостатков в случаях их обнаружения при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ, а также возмещение заказчику причиненных убытков.

- - соблюдение требований к товару, используемому при выполнении работ (должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, применяемые материалы,  должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющих их качество (должны иметь соответствующие сертификаты, если это необходимо).

4.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять)лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

4.3. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с соответствующей отметкой об этом.

4.4. После выполнения работ по гарантийным обязательствам Подрядчик обязан  сдать работы Заказчику, составить об этом соответствующий акт и направить его Заказчику для подписания.

4.5. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик несет ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка осуществляется представителем заказчика после работ, предусмотренных контрактом. Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с условиями контракта и предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), подписанный Подрядчиком в 2-х экземплярах.

Заказчик не позднее 5 календарных дней после уведомления Подрядчика о готовности работ и представления акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), с участием подрядчика проверяет и принимает выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом подрядчику и составляет акт с перечнем выявленных недостатков, в котором отражается срок, в течение которого они должны быть устранены.

Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Муниципальным заказчиком.

5.2.Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.3. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.

5.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/ недостатки/произвести доработки и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

5.5. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), один из которых направляет Подрядчику.

5.6.Если иное не предусмотрено Контрактом, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5.8. В случае, если Заказчик уклоняется от принятия выполненной Подрядчиком работы, что повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.

5.9. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Сторонами.

5.10. При   досрочном   завершении   выполнения   работ   подрядчик обязан в письменной форме уведомить заказчика о готовности всего объема работ по настоящему контракту и предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. Ни одна из сторон не несет ответственности по обязательствам другой стороны, ее контрактам и сделкам с третьими лицами.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе производства работ, и после завершения работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных техническим заданием;

6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают объект, на котором производились работы не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-соразмерного уменьшения установленной цены;

-возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.5. В случае нарушения сроков начала и окончания работ (по вине Подрядчика), подрядчик выплачивает Заказчику неустойки  в размере 1% (один процент) от цены контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.6. В случае ненадлежащего качества работ или нарушения технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.7. В случае задержки устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика на объект – односторонним актом, а так же иных нарушений условий договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку  в размере 0,5% (пяти десятых процента) от стоимости работ по устранению дефектов (устранения нарушений обязательств)  за каждый день просрочки.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. В случае если при выполнении настоящего контракта Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.

6.10. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон, немедленно по выявлению таких обстоятельств.

6.11. Неустойка и штраф взыскиваются в одностороннем внесудебном  порядке по решению заказчика и могут быть удержаны им из сумм, причитающихся к оплате по контракту.

6.12. Все изменения, дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.13. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

7.3.Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения - в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

8.2.  Стороны вправе по соглашению сторон изменить подсудность споров по контракту посредством включения в текст контракта третейской оговорки в период действия контракта, либо в момент его заключения

- СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

9.1.Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

9.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракт а и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, либо с существенными нарушениями условий муниципального контракта.

9.3.Расторжение настоящего Контракт а допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2.Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.3.Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

- МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:							Подрядчик:

Подпись Заказчика                                                           Подпись Подрядчика

________________________/______________/   	  _______________________/_______________/

М.П.								М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту  №___

Техническое задание (заполняется с учетом предложений Подрядчика)

Подпись Заказчика                                                           Подпись Подрядчика

________________________/______________/   	  _______________________/_______________/

М.П.								М.П.